**TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**Đồ Án Chuyên Ngành: Tích Hợp Hệ Thống (COTS)**

**TÊN ĐỀ TÀI:**

**XÂY DỰNG PHẦM MỀM QUẢN LÝ BÁN GIÀY TÍCH HỢP THANH TOÁN ONLINE**

**TÀI LIỆU TESTPLANSPRINT 1**

**Nhóm 06**

**GVHD: ThS. Trần Huệ Chi**

**Nhóm SVTH:**

Hoàng Văn Ngọc Qúy 27211253223

Nguyễn Quốc Phong 27211202811

Nguyễn Văn Cảnh 27211243489

Võ Tấn Trin 27211245784

**Đà Nẵng, tháng 12 năm 2024**

**TÀI LIỆU MEETING**

**THÔNG TIN DỰ ÁN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dự án viết tắt** |  | | |
| **Tên dự án** | Xây dựng phần mềm quản lý bán giày | | |
| **Ngày bắt đầu** | 01/11/2024 | **Ngày kết thúc** | 20/12/2024 |
| **Nơi thực hiện** | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân | | |
| **Giảng viên hướng dẫn** | ThS. Trần Huệ Chi  Email: tranhuechidt@gmail.com  Phone: 0983751077 | | |
| **Chủ sở hữu** | Duy Tân University | | |
| **Scrum Master** | Hoàng Văn Ngọc Qúy | hoangquyktm@gmail.com | 0399307618 |
| **Thành viên trong đội** | Nguyễn Quốc Phong | nguocquocphong23092003@gmail.com | 0346746344 |
| Nguyễn Văn Cảnh | canh038472@gmail.com | 0363866809 |
| Võ Tấn Trin | votantrin020301@gmail.com | 0899314241 |

**Tên tài liệu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tiêu đề tài liệu** | Meeting | | |  |
| **Tác giả** | Nguyễn Văn Cảnh | | |  |
| **Vai trò** | Thành Viên Nhóm | | |  |
| **Ngày** | 01/11/2024 | Tên tệp | CS\_445\_AI-11-Meeting.docx |  |
| **Đường dẫn** |  | | |  |
| **Kết nối** |  | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phê duyệt tài liệu**  Cần có các chữ ký để phê duyệt tài liệu này | | | |
| **Cố vấn dự án** | Trần Huệ Chi | Chữ ký: |  |
| Ngày: |  |
| **Scrum Master** | Hoàng Văn Ngọc Qúy | Chữ ký: |  |
| Ngày: |  |
| **Thành viên nhóm** | Nguyễn Quốc Phong | Chữ ký: |  |
| Ngày: |  |
| Nguyễn Văn Cảnh | Chữ ký: |  |
| Ngày: |  |
| Võ Tấn Trin | Chữ ký: |  |
| Ngày: |  |

**MỤC LỤC**

[**1.** **Cuộc họp 1** 5](#_Toc152724750)

[**2.** **Cuộc họp 2** 6](#_Toc152724751)

[**3.** **Cuộc họp 3** 7](#_Toc152724752)

[**4.** **Cuộc họp 4** 8](#_Toc152724753)

# **Cuộc họp 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | | | |
| **Sản phẩm** | Xây dựng phần mềm quản lý bán giày | | | | |
| **Tiêu đề** | Buổi họp đầu tiên với mentor | | | | |
| **Vị trí** | Offline | | | | |
| **Ngày và giờ** |  | Bắt đầu | | Kết thúc | |
|  |  | 01/11/2024 | | | 01/01/2024 |
| **Người tham dự** |  | | **Chữ ký cố vấn** | | |
| Hoàng Văn Ngọc Qúy  Nguyễn Quốc Phong  Nguyễn Văn Cảnh  Võ Tấn Trin | |  | | |
| **Tài liệu liên quan** |  | | | | |
|  | **Nội dung** | | | | |
| * Trình bày ý tưởng * Thảo luận về ngôn ngữ lập trình * Đưa ra yêu cầu về các tài liệu cần thiết | | | | | |
| **Kết quả** | | | | | |
| * Ngôn ngữ: .NET * Quy trình sử dụng: SCRUM * Tài liệu yêu cầu: Proposal, Project Plan, User Story | | | | | |

# **Cuộc họp 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | | | |
| **Sản phẩm** | Xây dựng phần mềm quản lý bán giày | | | | |
| **Tiêu đề** | Lập kế hoạch cho dự án | | | | |
| **Vị trí** | Online | | | | |
| **Ngày và giờ** |  | Bắt đầu | | Kết thúc | |
|  |  | 08/11/2024 | | | 08/11/2024 |
| **Người tham dự** |  | | **Chữ ký cố vấn** | | |
| Hoàng Văn Ngọc Qúy  Nguyễn Quốc Phong  Nguyễn Văn Cảnh  Võ Tấn Trin | |  | | |
| **Tài liệu liên quan** |  | | | | |
|  | **Nội dung** | | | | |
| * Nộp tài liệu: Proposal, Project Plan, User Story * Chỉnh sửa tài liệu * Yêu cầu tài liệu: Requirements, Interface | | | | | |
| **Kết quả** | | | | | |
| * Cập nhật tài liệu Proposal, Project plan , User Story | | | | | |

# **Cuộc họp 3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | | | |
| **Sản phẩm** | Xây dựng phần mềm quản lý bán giày | | | | |
| **Tiêu đề** | Kiểm tra tiến độ dự án | | | | |
| **Vị trí** | Offline | | | | |
| **Ngày và giờ** |  | Bắt đầu | | Kết thúc | |
|  |  | 11/11/2024 | | | 11/11/2024 |
| **Người tham dự** |  | | **Chữ ký cố vấn** | | |
| Hoàng Văn Ngọc Qúy  Nguyễn Quốc Phong  Nguyễn Văn Cảnh  Võ Tấn Trin | |  | | |
| **Tài liệu liên quan** |  | | | | |
|  | **Nội dung** | | | | |
| * Nộp tài liệu: Requirements * Chỉnh sửa tài liệu * Xây dựng chương trình * Yêu cầu tài liệu: Product Backlog, Database, Test plan, Sprint Backlog | | | | | |
| **Kết quả** | | | | | |
| * Cập nhật tài liệu Requirements * Thêm yêu cầu về sản phẩm | | | | | |

# **Cuộc họp 4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | | | |
| **Sản phẩm** | Xây dựng phần mềm quản lý bán giày | | | | |
| **Tiêu đề** | Kiểm tra tiến độ dự án | | | | |
| **Vị trí** | Online | | | | |
| **Ngày và giờ** |  | Bắt đầu | | Kết thúc | |
|  |  | 12/12/2024 | | | 16/12/2024 |
| **Người tham dự** |  | | **Chữ ký cố vấn** | | |
| Hoàng Văn Ngọc Qúy  Nguyễn Quốc Phong  Nguyễn Văn Cảnh  Võ Tấn Trin | |  | | |
| **Tài liệu liên quan** |  | | | | |
|  | **Nội dung** | | | | |
| * Tổng kết tài liệu * Chỉnh sửa tài liệu * Demo chương trình lần đầu * Thảo luận thêm về sản phẩm | | | | | |
| **Kết quả** | | | | | |
| * Chỉnh sửa toàn bộ tài liệu * Đưa ra nhận xét về sản phẩm * Giải quyết các vần đề liên quan đến dự án | | | | | |